智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程

招标文件

招  标  人: 广东绿湖园艺股份有限公司

日     期: 2019年12月20日

目录

第一章 投标人须知

第二章 合同条款及格式

第三章 技术的要求

第四章 投标文件商务部分格式

第五章 投标文件技术部分格式

# 第一章 投标人须知

## 1  总  则

## 1.1项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

本招标项目招标人、本招标项目名称、本工程建设地点均详见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1自筹

## 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本标段包括：

中央展示厅672㎡，8米高兰花种植温室5004.8㎡；6米高兰花种植温室4531.2㎡（具体以工程量清单及图纸为准）。

1.3.3 工期：总工期为 150 天，质量合格。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程招标的条件、能力和信誉。

1.4.2 不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1.4.3.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

1.4.3.2 被责令停业的；

1.4.3.3 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

1.4.3.4 财产被接管或冻结的；

1.4.3.5 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.3.6 因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

投标人应承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

## 1.6 踏勘现场

1.6.1招标人不统一组织现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往踏勘，所涉及费用由投标人自行承担。

1.6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人可用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；

1.6.3投标人及其人员经过招标人允许后，方可进入工程现场进行勘察，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡，人身伤害，财产损失等引起的费用和开支承担责任。

## 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.8 分包

不分包

## 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1 投标人须知；

2.1.2 合同条款及格式；

2.1.3 图纸；

2.1.4 投标报价；

2.1.5 投标文件商务部分格式；

2.1.6 投标文件技术部分格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改等资料均构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 招标人将于发出招标文件提供一次答疑，具体时间见“投标活动时间安排表”。

2.2.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在收到招标文件后3天内以书面形式(包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.3 招标文件的澄清将在投标截止时间3天前以书面形式发给所有的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在当天以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改内容。

## 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件由商务部分和技术部分二部分,每一部分单独订装，不得合装。其中1.3.2内容独立装订。

详见投标文件格式。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程招投标活动时间安排表

| 序号 | 时间 | 内容 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年12月21日 | 接受报名 | 广东绿湖园艺股份有限公司- | - |
| 2 | 2019年12月21日至2019年12月24日 | 接受企业询疑 | 经营部：刘工13929844233-897147899@qq.com | 书面形式 |
| 3 | 2019年12月 25日 | 发布答疑 | - | 书面形式 |
| 4 | 2019年12月26日 09：00~17：00时 | 提交投标文件 | 经营部：刘工13929844233-897147899@qq.com | 按要求密封 |
| 5 | 2019年12月27日 14：30时 | 投标人确定，确定中标人 | 甲方会议室 | 公司相关部门 |

## 3.4 投标文件的编制

3.4.1 投标文件应按招标文件提供的“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.4.3 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖单位章。授权委托人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.4.4各投标人按照报价依据，并根据招标人提供的施工图纸及相关附件，编制标书，其中工程量清单投标书的内容包括：汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表（一）、措施项目清单与计价表（二）、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、材料设备暂估价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费表、规费和税金项目清单与计价表、独立费表。分部分项工程的清单由投标人按施工图自行编制。

各投标人根据下列要求编制工程量清单投标书：①本工程预算根据财税[2019]193号文，应纳增值额税率为9%；②根据惠市建价函[2016]5号文规定，不再计取防洪工程维护费；③根据惠市建价函[2018]5号文，不再计取工程排污费、施工噪声排污费。

3.4.5 投标文件正本一份, 副本份二份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.4.6 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。投标文件电子版的内容：依据招标文件要求，提供“投标文件的组成”所列内容的电子版。

3.4.7 投标人提供的投标电子文件须与纸介投标文件一致。

商务部分必须同时具有造价软件格式和Microsoft Excel格式的文件。

3.4.8 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的商务部分与技术部分分别密封；正、副本在同一密封袋；商务部分与技术部分分别提供一个电子光盘，并放在各密封袋内。

4.1.2 在内层和外层包密封袋封上都应写明招标人的名称与地址、工程名称，并注明开标时间以前不得开封。

4.1.3 如果包封没有按上述规定密封并加写“密封”标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

4.1.4 投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

4.1.5 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点： 见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标截止时间前重新提交。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

## 不公开开标。

6、废标条件

6.1. 投标人有以下情形之一的，其投标招标人有权作废标处理：

6.1.1 串通投标或弄虚作假或有其它违法行为的；

6.1.2 投标文件正本或副本未加盖法人公章、未加盖法定代表人或者授权委托人印鉴、或未经法定代表人或者授权委托人签署的(投标文件正本或副本的印章和签字不能为复印)；

6.1.3 无法定代表人出具的授权委托书的；

6.1.4 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

6.1.6 投标有效期不满足招标文件要求的；

6.1.7 投标报价有算数错误的，投标人不接受修正价格的；

6.1.8 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

6.1.9 未按招施工图报价的；

6.1.10 未提供盖章承诺函；

## 7. 评标方法

合理低价中标法确定中标人。

## 8. 合同授予

## 8.1 中标通知

招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2签订合同

8.2.1 招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人原则上不得修改合同主要商务条款，如无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

8.2.2中标通知书在合同签订时一并发出。

第二章 合同条款及格式

智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程承包合同

工程名称：智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程

合同编号：

发包人（甲方）：广东绿湖园艺股份有限公司

承包人（乙方）：

签  订  时  间：

甲方：广东绿湖园艺股份有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《城市道路照明工程施工及验收标准规范》、《建筑电气工程质量验收规范》、《政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程范围、结算形式及工期

1、工程概况

工程名称：智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程(以下简称“本工程”)

工程地点：惠州市水口镇青边村

2、工程承包范围、承包方式及工程量

2.1承包范围

2.1.1工程承包范围

包括但并不限于以下项目：

中央展示厅672㎡，8米高兰花种植温室5004.8㎡；6米高兰花种植温室4531.2㎡（具体以工程量清单及图纸为准）。

2.1.2、以上分项工程包含基础开挖、场地平整、超高土方开挖及调运，余土甲方有权指定弃土位置（园区内），不另外计价。

2.1.3甲方可根据现场情况保留增加或减少项目或工程量的权利，按固定综合单价包干，工程量按实结算。

2.2承包方式：包工包料包机械、包临时设施、包质量、包工期、包措施费、包安全文明施工、包成品保护费、包材料运输费、二次转运费及税金，以及涉及政府建设管理部门发生的检验、试验费用和业务支出等。

2.3工程量

工程量确认：工程竣工后，按现场实际发生工程量为准，采用国际计算方式及单位。

3、工期

工期的约定

3.1本工程合同工期：工期为 150 个日历天，实际开工日期以甲方的开工令为准。乙方应在开工日期前进入现场，做好施工准备工作。甲方有权推迟开工日期，因乙方按合同规定提前进场或甲方延迟开工导致乙方产生的各种费用（包括设备闲置、人员窝工等）已包含在合同价款中。

3.2本合同工期为硬性工期，乙方必须采取一切有效措施保证完成的节点工期和本合同工期，不得延误。

3.3延迟开工的处理

因乙方原因，乙方未按甲方通知的开工日期开工，每延迟开工一天，应向甲方承担一次一般违约责任；延迟开工超过十（10）天或一般违约三次以上的，甲方有权终止合同，将本工程另行发包，乙方应承担违约责任及赔偿责任。

3.4违反工期的处理

乙方违反约定造成工期延误的，延误十（10）天以上的，甲方有权暂停支付工程款直至赶上正常进度；发生以上延误后乙方应在两（2）天内制定出具体可行的自行赶工措施，报甲方批准。如甲方认为乙方的赶工计划不可行，乙方除必须支付违约金和赔偿损失外，甲方有权安排其他有能力的承包商完成延误的部分，所需费用另加百分之十五（15%）的管理费由乙方承担，工期不得顺延，乙方应积极配合管理该承包商的工作并应承担因此而产生工期延误的违约责任。

3.5在施工过程中，乙方需严格按甲方要求的工期施工，遇雨天则工期相应顺延。

3.6如遇下列情况，经甲乙双方代表确认，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。

3.6.1现场不具备施工条件。

3.6.2甲方变更设计影响施工。

3.6.3不可抗力。

3.6.4政策原因。

- 工程通用条款

1、工程质量检验

1.1本工程质量标准为合格，以相关国家规范、行业验收标准及甲方的验收文件为准。

1.2乙方的材料进场须经甲方检查确认后，方可进行施工。如经甲方检查发现进场的材料不符合国家规范及经甲方确认的设计图纸要求，乙方须将不合格的材料退场，因此产生的费用增加等损失，由乙方自行负责，工期不给予顺延。

1.3乙方应认真按照标准、技术要求和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件，并根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料。

1.4乙方对施工各工序报验检查的质量控制点，应先自检后报请甲方检查。甲方在接到乙方的自检结果后，应当及时检查。经检查发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，乙方必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由乙方承担，在乙方整改合格前甲方有权视该不合格部分的情节轻重决定是否暂停支付当期进度款。

1.5甲方对乙方报验的各工序质量控制点检查后发现该工序质量为不合格，乙方必须对不合格部分进行返工，乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权要求乙方支付违约金，乙方并应承担因此而产生的违约责任及损失赔偿责任。

1.6工程质量达不到合同约定的质量标准的，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。如经甲方书面通知后 3 天内仍未有明显改善，甲方有权不需要经过乙方同意安排其他承包商进场施工，有关的工程费用直接从乙方的工程进度款中支付，工期不得顺延，乙方应积极配合管理承包商的工作并应承担因此而产生工期延误的违约责任。

1.7乙方发现工程存在重大质量问题时应立即向甲方报告，甲方收到报告或发现工程存在重大质量问题时，有权下达停工整改令。乙方必须在3天内书面提出整改措施，经甲方批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由乙方承担。乙方拒绝整改的，甲方有权暂停拨付工程进度款，并将未完工程另行安排给其他有能力的承包商，乙方必须无条件服从，由此产生的费用由甲方从支付给乙方的任何款项中予以扣除，且不免除乙方的违约赔偿责任。

1.8无论甲方对工程是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对其承包的工程的质量所负的任何责任，除非质量问题是由于非乙方责任原因引起，且此类质量问题乙方已及时通知甲方。

1.9甲方对乙方工程的抽查、检验结果或第三方检验结果与合同约定不符的，甲方有权扩大对本工程的抽查范围、增加数量抽检。乙方必须在甲方书面通知的限期内全部无条件进行整改；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由乙方承担。

1.10乙方应按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，甲方有权抽查乙方日常工程技术资料的整理工作。若发现未按照规定及时做好资料整理工作，或发现原始记录数据不存在、不真实，经甲方确认，甲方有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，情节严重的，甲方有权终止合同。

2、工程安全

2.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.2乙方应该充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使现场工作人员的安全受到威胁。

2.3特殊工种要经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗。

2.4在整个施工过程中对乙方采取的安全、保卫和环境保护措施，甲方、监理有权监督，并向乙方提出整改要求，与本工程有关的一切安全事故由乙方承担责任。

2.5临边及高空作业等必须佩戴安全带。

2.6乙方全体现场施工人员应统一标识，各工种的安全帽应能区分识别，全部施工人员应佩带工作牌。

2.7乙方违反安全施工的违约责任

1）乙方在甲方、监理进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应立即改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，乙方必须处罚1000元/次。此类问题的认定，以甲方、监理书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

2）乙方因自身原因造成的重大事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由政府行政主管部门处罚外，甲方将给予乙方处罚100000元（壹拾万元整），并且甲方视情况严重性，有权终止合同。

三、结算条款

1.1本工程合同形式采用综合单价包干，按实结算。

合同暂定总价金额为人民币     万元（含9%增值税专用发票）；合同条款2.1.1中的（D）项内容独立报价，暂定金额为人民币      万元（含  %增值税专用发票）。

1.2本工程结算金额=工程固定综合单价ⅹ实际工程量。

1.3合同采用币种：本合同涉及的所有费用币种均为人民币。

2、付款方式：

2.1工程款支付暂按总价完成工程量的30%、50%、80%节点进行付款，每次达到付款工程款节点，并经甲方验收合格后，甲方支付完成工程量款的70%；

2.2工程完工并通过甲方的竣工验收合格和结算确认，且全部工程资料(含竣工资料)移交给甲方后，甲方支付至结算金额的97%。剩余3%作为质保金，工程保修期均为1年，质保期满无质量问题后一次性无息付清。

3、以上付款，甲方将以转帐支票或电汇方式支付。

4、每笔付款申请前，乙方须提供等额增值税专用发票。否则甲方可顺延付款日期。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将工程转包或分包，否则视为根本违约。

四、双方义务

1、甲方义务

1.1甲方负责提供施工范围及位置。

1.2甲方按确认的完成工程量依本协议规定支付工程进度款。

1.3甲方委派        为驻现场代表对乙方的工程施工进行全面监督管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的各种验收和签证工作。

1.4进行施工质量、安全及工期交底。

1.5及时对工程进度、工程质量进行监督检查，组织工程验收。

1.6接乙方书面竣工验收通知后5个工作日内进行组织竣工验收。

1.7对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起5个工作日内进行审批或办理相关的签证。

1.8接乙方提供工程进度报表后5个工作日内审批并确认工程施工进度。

1.9负责协调乙方与现场其它施工单位的关系。

1.10按约定支付工程款。

1.11负责提供电源、水源接驳点。

- 乙方义务

2.1按照本合同的约定完成承包范围内的施工工作，包括自行修整临时施工通道，租赁办公场地及工人宿舍等。并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

2.2乙方负责施工机械、材料运输及施工工作。

2.3乙方负责定点放线，标高控制，如图纸与现场不符需跟甲方现场管理人员协商。

2.4乙方负责自行接电、接水，安装计量表，并承担相应费用。

2.5乙方需提供面层材料样板，并经甲方确认后方可进行施工。

2.6委派项目经理      为项目经理负责施工期间的全面管理。该项目经理须持有与工程项目相适应的资格证书，如变更项目经理应事先经甲方书面同意。

2.7施工过程中如发现图纸有误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，扩大损失的自行负责，并承担恢复原状、赔偿甲方由此造成的损失等。

2.8达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的《工程形象进度确认单》及《工程质量验收单》给甲方确认，经甲方审核确认后方为有效。

2.9按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

2.10工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生一切损失，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

2．11乙方如在施工过程中损坏或污染甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应予赔偿，甲方有权在工程结算款中扣除。

2.12乙方办理《工程量确认单》时需按节点工程完成后的三个工作日内前来办理；图纸外（现场变更、临时工程等）的《工程签证单》，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后7个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前4个工作小时通知甲方，经甲方签证人员及乙方共同现场验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲方、乙方双方各执2份，作为工程结算依据。不按以上要求的事后补签，甲方有权不予以认可及结算，后果由乙方自己承担。

2.13在施工范围内按片区进行施工，并按片区报甲方验收，验收前乙方需进行自检，自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

2.14乙方应在工程竣工验收合格后 5 工作日内向甲方提交竣工结算书及移交完整的竣工结算资料并与甲方完成核对结算款。

2.15乙方必须为其员工及其分包人员工办理意外伤害保险、第三方责任险和生命财产保险，支付保险费用。

2.16负责本工程的竣工验收资料的收集、整理及提供符合竣工验收备案要求的完整竣工图及资料  2 份。乙方对工程资料收集整理负责，出现资料不符合验收要求及时修正，直至满足竣工验收要求，其费用及相应的工期责任由乙方承担（甲方原因除外）。

2.17乙方不按以上条款约定履行义务的，视为同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。

2.18乙方材料进场须甲方工程师进行验收，验收合格后方可使用。

五、违约责任

1、甲方必须按本合同约定参加工程验收，否则视为默认。但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格时，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、如本工程质量等级未达到约定要求，乙方应负责整改至达到要求为止，超出合同约定时间的，甲方将终止合同，并按第六条第5条款约定处理。

3、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，乙方应每日按合同暂定总价的1%向甲方支付违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿，且甲方有权解除合同。

4、若乙方擅自中途更换施工主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的其它损失。

5、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，否则，每违反一次乙方须向甲方支付1000元的违约金，如该行为同时违反本合同约定的，按合同约定处理。造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付1000元的违约金；造成财产损失的，由乙方承担责任；与其他第三人发生纠纷的，由乙方负责解决。

7、乙方人员以各种名义进行静坐、围堵、冲击等影响甲方、第三方或公共利益的行为的，乙方负责全力解决，赔偿由此给甲方或任何第三方所造成的损失；甲方有权解除合同或拒绝、解除与乙方其他合作。

8、甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。乙方未在期限时间内撤场或移交工程资料，每延迟1天向甲方支付工程结算总金额的2%作为违约金，造成甲方其它损失的，乙方应另行赔偿。甲方在上述期限后有权安排新的施工单位进场施工。

9、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的3日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方支付工程合同总金额的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。

10、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按转包或分包部分造价的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

11、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金。

12、因甲方或本工程其它相关专业承包人原因导致乙方不能正常施工，工期应顺延。如因此连续延误5天以上，延误期间甲方应赔偿或代为赔偿乙方的损失。

13、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

- 合同终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

5、有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

5.1本合同已按约定履行完毕；

5.2本合同经各方协商一致而终止；

5.3法律法规规定终止的其他情形。

- 保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定的，责任方应按工程合同总金额的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

- 不可抗力

- 不可抗力的范围包括：因战争、暴乱（纯属乙方或其分包人派遣与雇用的人员原因引起者除外）、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，法律界定的其他不可抗力事件以及以下各项的自然灾害：

1.1 震级为5级以上离震源50公里以内的地震；

1.2 8级以上持续24小时的大风；

1.3 持续降雨24小时且降雨量为100mm以上；

1.4 39摄氏度及以上持续24小时的高温；

- 由于不可抗力原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后15天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上相关政府职能部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

- 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，向项目所在地的人民法院提请诉讼。

- 其它

1、合同履行过程中，双方对工程问题的沟通应当以书面形式体现，且往来函件、指令、通知、施工记录等均以双方委托负责任签字确认为准。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。

3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保修期届满，结清余款之日起自行终止。

4、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，每份均具同等的法律效力。

6、其他约定：  （无）                                       。

（以下无正文）

附件：1、《工程质量、文明施工承诺书》

2、《安全生产责任承诺书》

3、《商业合作行为准则》

甲方：广东绿湖园艺股份有限公司               乙方：

(盖章)	           (盖章)

法定代表人                                   法定代表人：

（或授权签约人）：                           （或授权签约人）：

日期：        年    月    日                 日期：        年    月    日

附件1：

工程质量、文明施工承诺书

致  广东绿湖园艺股份有限公司:

- 我公司在贵公司                                             工程公开招投标中，有幸中标，为确保顺利完成本项目顺利施工，我公司郑重承诺如下：

- 1、 我公司承诺严格按照工程质量、文明施工管理规定进行施工。我公司在收到本工程监理单位或贵司签发的质量施工违约金扣款通知单后，无需我公司确认，可按扣款通知单金额直接从我公司的工程款中扣除。

- 2、 若我公司工程款不足以支付上述各项费用时，我司将另行支付。

- 3、 本承诺函将成为双方签订的合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

特此承诺！

承 包 人： （盖章）

法定代表人（或授权签约人）：

日      期：

附件2：

安全生产责任承诺书

致 广东绿湖园艺股份有限公司:

我公司在贵公司                        工程公开招投标中，有幸中标。为规范建设工程安全施工行为，现我公司就安全生产责任的有关事项承诺如下：

1、严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定；

2、完善各项安全管理制度，落实各项安全管理措施，保证无死亡事故、无重伤事故、无火灾事故等，安全文明生产达到100%；在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任及相关费用。

3、严格按照双方签订的《智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程》中有关安全管理的相关约定执行并承担相应违约责任。

4、本承诺函将成为双方签订的合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（或授权签约人）：

日      期：

商业合作行为准则

尊敬的合作伙伴：

广东绿湖园艺股份有限公司，在一切的经营活动中，严格遵守国家的法律、法规和社会准则，我们在建立和发展供应商之间的业务关系中，期望得到具有竞争力的产品和服务；同样，我们愿与我们的供应商建立公平、公正、互利的关系；为此，特要求所有的供应商对以下商业行为予以遵守。

一、供应商商业行为准则：

- 不得违反国家法律，法规，商业惯例、良好习俗或贵我双方公司规章制度；

- 不得为谋取不正当利益或其他任何理由向我公司工作人员（包括工作人员的家属、亲朋好友）支付回扣、信息费、提成费、佣金、有价值证券、有价物品等；

- 不得宴请我公司工作人员去中高档场所就餐，不得安排娱乐活动，未经我公司同意不得擅自邀请我司工作人员参与庆典、年会、旅游等活动；

- 不得采取任何不正当竞争手段，导致交易双方公司利益损害，或侵害第三方合法权益。

二、供应商负有检举本公司人员违反商业行为准则的责任：

任何供应商都有权利和义务向我公司揭发我公司相关人员利用职务之便进行索贿受贿或其他不正当得利的行为，包括但不限于以下方面：

- 利用职务之便，向供应商索要回扣及其他费用；

- 收取供应商赠送的礼金和有价物品（包括借用、占用物品）；

- 向供应商要求请客吃饭、娱乐或索取任何其他利益；

- 我司工作人员合作过程中效率拖延，不配合、故意刁难，态度恶劣等不良行为；

- 如我司人员有以上行为，可致电或发信息到：13421636999曾先生予以投诉；

三、供应商违反商业行为准则的责任：

供应商如有违反商业行为准则的现象，将被定义为严重违约行为，我司有权采取终止正在合作中的所有项目，并拒绝支付一切合作项目需要支付的一切费用（也包括之前已合作完成的项目未支付完毕的费用），同时有权保留并追究相关法律责任。

广东绿湖园艺股份有限公司                    供应商公司全称：

公司代表签字盖章 ：                         法人（或授权签约人）：签字盖公章：

第三章投标报价

见投标单位编制预算书

# 第四章 投标文件商务部分格式

智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程

投 标 文 件

（商务部分)

投标人: （盖章）

法定代表人:

或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月       日

### 目 录

一、投标函

二、承诺函

三、现场踏勘登记表

### 一、投 标 函

致：广东绿湖园艺股份有限公司

1、根据招标编号为                            招标文件，经踏勘现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸及其他有关文件，充分领会设计意图后，我方愿以含税￥      元 (大写：人民币      元)的投标报价，按上述图纸、合同条款的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、如果贵司接受我方投标，在接到贵司开工令之日起         日历天内完成各项内容并通过相关政府部门验收。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成并移交全部工程。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、如果我方中标，将派出________作为本工程的负责人，联系电话        。

9、纳税人类型：                        。（“一般纳税人”or“小规模纳税人”）

10、适用税率：       %。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：	     	电话：	          	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

二、承诺函

致：广东绿湖园艺股份有限公司

就本工程招标文件合同版本事宜我司郑重承诺：我司已至贵司实地察，如我司中标，我司愿意采用并签署招标文件中的合同版本，除招标人要求或招标人同意调整外不再调整合同中实质性条款（包括但不限于：招标范围、付款方式、履约保函、计价方式、招标文件规定的主要材料、总工期（含节点工期）、竣工验收时间、竣工验收质量等级、保修、违约责任等）。如未能按照与招标人约定的时间和条款签订合同，所造成的损失由我方承担。

承诺人：（签章）

年   月   日

三、现场踏勘登记表

工程名称：智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程

工程地点：惠州市水口镇青边村

| 序号 | 内 容 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘时间 |  |
| 2 | 踏勘人员 |  |
| 3 | 现场踏勘情 况 |  |

投标单位（盖章）

年   月   日

# 第五章 投标文件技术部分格式

智能蝴蝶兰薄膜温室大棚工程

投 标 文 件

（技术部分)

投标人: （盖章）

法定代表人:

或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月       日

### 目  录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、营业执照、资质证书

四、近期业绩

五、拟投入本工程主要施工机械设备表

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系   （投标人单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖章)

日期：       年      月      日

### 二、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我以投标单位的名义并代表投标单位签署投标书、进行谈判、签署合同和处理一切与此有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、营业执照、资质证书

（见投标单位提供复印件）

四、近期业绩证明文件

五、拟投入本工程主要施工机械设备表